目标分解与计划管理沙盘模拟

【课程背景】

目标是企业管理运作系统的起点，又是管理活动的核心。目标与计划管理是企业实现战略规划和利润的基本条件，只有能充分运用目标管理和计划技能的员工，才能为企业持续成长打下基础。

如何为自己和团队设定切实可行的目标，如何制定计划并有效实施，如何提升工作绩效，如何进行有效的自我管理，在规定时限内开展工作完成任务，如何对目标和计划进行有效监控和改善，这些都是企业管理中存在的问题。

通过沙盘推演，案例讨论，反思总结等形式，整体提升企业管理水平和员工的职业成长，使之自主自觉地为实现企业或管理者的目标而全身心地努力工作。

【课程收益】

1. 掌握目标制定、分解的方法与工具；

2. 有效运用目标管理执行、检查、修正、评估的原理与方法；

3. 提升目标管理与计划执行能力，提高工作效率；

4. 运用沙盘模拟工具体验管理过程，在参与、感悟、应用中发现问题；

5. 提升管理者指导下属制定目标及打造执行文化能力，提高效能。

【课程对象】中、基层管理人员，新生代管理者、管理培训生

【课程时长】1-2天（6小时/天）

【课程大纲】

第一单元：引论

比利牛斯山地图

第二单元：沙盘推演—沙漠掘金

1.  沙盘历史

2.  沙盘推演规则和任务

3.  团队组建

4.  沙盘推演

5.  沙盘推演结果分析

第三单元：什么是目标管理？

- 什么是目标？

- 目标管理的由来、定义、意义

- 目标管理的五大要素：

计划管理、流程管理、组织管理、战略管理、文化管理

- 目标设定的范围

【案例：埃隆·马斯克“超级隧道”】

第四单元：什么是目标设定与分解？

- 目标制定5个原则（SMART）

S（Secific）明确性

M（Measurable）衡量性

A（Attainable）实现性

R（Relevant）相关性

T（Time-bound）时限性

- 目标分解维度（BSC）

财务维度、客户维度、内部流程维度、学习与发展维度

- 逐级承接分解法（DOAM法）

Direction行动方向

Objective目标

Action行动计划

Measure衡量标准

- WBS法：目标、任务、工作和活动

- 目标分解步骤：综合目标设定、目标展开、对策选定

【训练：分解目标六问题、用目标里程碑法制定XX工作目标】

第五单元：什么是计划制定与实施？

- 从目标到计划

- 计划的类型

按计划的影响程度和范围分：战略计划、战术计划

按计划的时间长短分：长期计划、短期计划

按计划的形式分：宗旨、目标、战略、政策、程序、规则、方案、预算

按计划的空间分：综合计划、专业计划

按计划内容详尽程度分：指导性计划、具体计划

- 事前分析的方法与工具：鱼骨图法、SWOT分析法、决策树

- 有效制定计划的方法、步骤与工具： 5W2H法、OGSM、思维导图、甘特图

【案例：微信十一年】

第六单元：什么是目标实施与计划执行有效控制？

- 掌握情境领导，发挥每一个人的潜能

- 控制的要点和方法：跟踪目标，解决问题

- 过程控制的七大内容

目标偏差、质量偏差、进度偏差、预算偏差、流程偏差、衔接偏差、人员偏差

- 常用目标过程监控方法与工具： PDCA循环

P（Planning）

D（Design）

C（4C)：Check(检查)、Communicate(沟通)、Clean(清理)、Control(控制)

A（2A）：Act（执行）、Aim（改善、提高）

【案例分析： 如何合理搭配人员，创造协同效应】

第七单元：什么是目标与计划执行评估？

- 目标价值与考核的关系

- 管理 = 计划 + 检查

- 绩效管理工具： KPI关键绩效指标

- GROW模型的应用：员工绩效面谈

目标确定：目标绩效的确定

现状分析：目标绩效的评估

方案选择：目标绩效的改进

总结与具体行动

- 复盘实战运用：整个课程的复盘

P1目标回顾：原计划是什么？

P2评估结果：实际情况是什么？

P3分析原因：发生了哪些偏差？

P4总结经验：实施新举措，继续哪些措施，更新行动计划

【案例：2019浙江第四届企业经营沙盘模拟大赛】

第八单元：课程总结和落地行动计划

- 个人学习收获分享

- 依据KISS原则制定落地行动计划